## Slide 1
MODEL PROSES PERANGKAT LUNAK
Software Development Life Cycle (SDLC)
Dosen: Manorang Sihotang,M.Kom,Ph.D

## Slide 2
Tujuan Pembelajaran
Memahami konsep Software Development Life Cycle (SDLC).
Menjelaskan karakteristik berbagai model proses perangkat lunak.
Membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap model.
Menentukan model proses yang sesuai dengan karakteristik proyek.
Memahami evolusi model proses menuju pendekatan modern.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 2

## Slide 3
Konsep Software Development Life Cycle (SDLC)
Pengertian SDLC: kerangka kerja yang menggambarkan tahapan sistematis dalam proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perangkat lunak dipelihara atau dihentikan penggunaannya.
Tujuan SDLC:
  Menghasilkan perangkat lunak berkualitas.
  Mengendalikan waktu dan biaya pengembangan.
  Mengurangi risiko kegagalan proyek.
  Memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi.
  Menyediakan proses pengembangan yang terstruktur.
  Memudahkan pengujian dan pemeliharaan.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 3

## Slide 4
Tahapan Umum SDLC
Planning – menentukan tujuan dan ruang lingkup.
Requirements Analysis – mengidentifikasi kebutuhan pengguna.
Design – merancang arsitektur dan komponen sistem.
Implementation – melakukan pemrograman.
Testing – memastikan sistem bekerja sesuai kebutuhan.
Deployment – menerapkan sistem kepada pengguna.
Maintenance – memperbaiki dan mengembangkan sistem.
Inti: SDLC bukan hanya metode pemrograman, tetapi pendekatan untuk mengelola keseluruhan siklus hidup perangkat lunak.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 4

## Slide 5
Model Waterfall – Linear Sequential Model
Pengertian: model pengembangan perangkat lunak yang menggunakan tahapan berurutan. Setiap tahap umumnya diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai.
Alur: Requirements → Design → Implementation → Testing → Deployment → Maintenance
Karakteristik:
  Proses bersifat linear.
  Dokumentasi relatif kuat.
  Perubahan kebutuhan setelah tahap awal relatif sulit.
  Setiap fase memiliki output yang jelas.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 5

## Slide 6
Waterfall: Kelebihan, Kekurangan & Kesesuaian
Kelebihan:
  Sederhana dan mudah dipahami.
  Tahapan dan tanggung jawab jelas.
  Dokumentasi terstruktur.
  Mudah digunakan untuk proyek dengan kebutuhan stabil.
Kekurangan:
  Kurang fleksibel terhadap perubahan.
  Pengguna biasanya baru melihat produk secara nyata pada tahap akhir.
  Risiko kesalahan kebutuhan dapat terlambat diketahui.
Cocok digunakan ketika: kebutuhan sudah jelas; teknologi matang; regulasi dan dokumentasi penting; perubahan kebutuhan rendah.
Contoh: sistem administrasi dengan prosedur dan kebutuhan yang sudah ditetapkan sejak awal.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 6
DevSecOps

## Slide 7
Contoh Model Waterfall
Cocok ketika kebutuhan relatif stabil dan tahapan perlu didokumentasikan dengan jelas.
Rekayasa Perangkat Lunak • Contoh & Visual • 1
Kasus: sistem pengajuan cuti pegawai dengan aturan, formulir, alur persetujuan, dan laporan yang sudah ditetapkan.
VISUALISASI ALUR
1. Kebutuhan
Aturan cuti
2. Desain
Database & alur
3. Coding
Bangun aplikasi
4. Testing
Uji skenario
5. Rilis
Deploy
6. Maintenance
Perbaikan
CATATAN PENTING
Contoh output: dokumen kebutuhan disetujui lebih dahulu; setelah itu desain dan implementasi mengikuti baseline yang telah ditetapkan.
Diskusi: bagian mana dari contoh ini yang paling menentukan keberhasilan proyek?
Ilustrasi konseptual untuk pembelajaran; struktur nyata dapat berbeda sesuai kebutuhan proyek.

## Slide 8
MODEL PROTOTYPING
Memahami kebutuhan melalui model awal dan umpan balik pengguna.

## Slide 9
Model Prototyping
Pengertian: pendekatan pengembangan yang membuat model awal atau prototype sistem untuk membantu pengguna memahami dan memberikan umpan balik terhadap kebutuhan sistem.
Alur: Kebutuhan Awal → Prototype → Evaluasi Pengguna → Perbaikan → Prototype/Sistem
Jenis prototype:
  Throwaway prototype – dibuat untuk memahami kebutuhan kemudian dibuang.
  Evolutionary prototype – dikembangkan secara bertahap menjadi sistem final.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 8

## Slide 10
Prototyping: Kelebihan, Kekurangan & Contoh
Kelebihan:
  Pengguna lebih mudah memahami rancangan.
  Kebutuhan yang belum jelas dapat dieksplorasi.
  Feedback diperoleh lebih awal.
  Mengurangi risiko salah memahami kebutuhan.
Kekurangan:
  Pengguna dapat menganggap prototype sebagai produk final.
  Pengembang dapat terlalu fokus pada tampilan.
  Dokumentasi dapat terabaikan.
  Perubahan berulang dapat meningkatkan biaya.
Cocok untuk: sistem dengan kebutuhan belum jelas; aplikasi berorientasi pengguna; sistem dengan antarmuka kompleks.
Contoh: aplikasi mobile kampus yang membutuhkan banyak masukan mahasiswa dan dosen mengenai desain antarmuka.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 9

## Slide 11
Contoh Model Prototyping
Cocok ketika kebutuhan belum sepenuhnya jelas dan pengguna perlu mencoba rancangan awal.
Rekayasa Perangkat Lunak • Contoh & Visual • 2
Kasus: aplikasi mobile kampus. Mahasiswa mencoba mock-up halaman KRS, lalu memberi masukan tentang navigasi, jadwal, dan tampilan.
VISUALISASI ALUR
Kebutuhan awal
Wawancara
Prototype
Wireframe
Evaluasi
Uji pengguna
Perbaikan
Revisi desain
Ulangi
Sampai cocok
CATATAN PENTING
Prototype dapat dibuang setelah kebutuhan jelas (throwaway) atau dikembangkan menjadi produk (evolutionary).
Diskusi: bagian mana dari contoh ini yang paling menentukan keberhasilan proyek?
Ilustrasi konseptual untuk pembelajaran; struktur nyata dapat berbeda sesuai kebutuhan proyek.

## Slide 12
INCREMENTAL & ITERATIVE
Membangun sistem secara bertahap dan menyempurnakannya melalui pengulangan.

## Slide 13
Model Incremental
Incremental berarti sistem dikembangkan dan diberikan kepada pengguna dalam beberapa bagian atau increment.
Contoh:
  Increment 1 → Login
  Increment 2 → Data Mahasiswa
  Increment 3 → KRS
  Increment 4 → Pembayaran
Setiap increment menambahkan kemampuan baru.
Kelebihan: produk dapat digunakan lebih awal; feedback diperoleh secara bertahap; risiko dapat dibagi menjadi beberapa bagian; prioritas fitur dapat disesuaikan.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 11

## Slide 14
Model Iterative
Iterative berarti sistem dikembangkan melalui pengulangan. Setiap iterasi menghasilkan versi yang semakin disempurnakan.
Version 1 → Feedback → Version 2 → Feedback → Version 3
Perbedaan sederhana:
  Incremental: menambahkan fitur baru; fokus pada pertambahan fungsi; produk berkembang secara bertahap.
  Iterative: menyempurnakan fitur; fokus pada perbaikan; produk mengalami penyempurnaan berulang.
Dalam praktik: Incremental dan iterative sering digunakan bersamaan.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 12

## Slide 15
Contoh Model Iterative
Sistem diperbaiki melalui siklus berulang berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik.
Rekayasa Perangkat Lunak • Contoh & Visual • 4
Kasus: fitur pencarian mata kuliah. Versi awal dibuat, lalu disempurnakan agar pencarian lebih cepat dan filter lebih mudah digunakan.
VISUALISASI ALUR
Versi 1
Pencarian dasar
Feedback
Pengguna mencoba
Versi 2
Tambah filter
Feedback
Uji ulang
Versi 3
Optimasi
Kualitas disempurnakan
V1
Dasar
V2
Lebih baik
V3
Optimal
CATATAN PENTING
Fokus utama: penyempurnaan kualitas atau perilaku solusi pada setiap iterasi. Dalam praktik, iterative dapat digabung dengan incremental.
Diskusi: bagian mana dari contoh ini yang paling menentukan keberhasilan proyek?
Ilustrasi konseptual untuk pembelajaran; struktur nyata dapat berbeda sesuai kebutuhan proyek.

## Slide 16
MODEL SPIRAL
Risk-Driven Model — menggabungkan pendekatan iteratif dengan analisis risiko.

## Slide 17
Model Spiral – Risk-Driven Model
Pengertian: model pengembangan yang menggabungkan pendekatan iteratif dengan analisis risiko secara sistematis.
Empat aktivitas utama:
  1. Planning – menentukan tujuan dan kebutuhan.
  2. Risk Analysis – mengidentifikasi dan menganalisis risiko.
  3. Engineering – mengembangkan dan menguji solusi.
  4. Evaluation – mengevaluasi hasil bersama stakeholder.
Kemudian siklus berlanjut ke putaran berikutnya.
Fokus utama: Risk Management.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 14

## Slide 18
Spiral: Kelebihan, Kekurangan & Contoh
Kelebihan: risiko diidentifikasi sejak awal; cocok untuk proyek besar dan kompleks; mendukung perubahan kebutuhan; feedback dapat diperoleh pada setiap siklus.
Kekurangan: relatif kompleks; membutuhkan keahlian analisis risiko; biaya pengelolaan lebih tinggi; tidak selalu cocok untuk proyek kecil.
Contoh: sistem perbankan skala besar; sistem kesehatan; sistem pertahanan; sistem dengan risiko keamanan tinggi.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 15

## Slide 19
Contoh Model Spiral
Pendekatan berbasis risiko; setiap putaran merencanakan, menganalisis risiko, membangun, lalu mengevaluasi.
Rekayasa Perangkat Lunak • Contoh & Visual • 5
Kasus: sistem pembayaran kampus yang harus melindungi transaksi, menjaga ketersediaan, dan terhubung dengan penyedia pembayaran.
VISUALISASI ALUR
1. Planning
Tujuan & batas
2. Risk analysis
Fraud, privasi
3. Engineering
Prototype & uji
4. Evaluation
Review stakeholder
Siklus berulang (ilustrasi)
Plan
Risk
Build
Review
CATATAN PENTING
Risiko prioritas menentukan pekerjaan pada putaran berikutnya. Cocok untuk proyek besar/kompleks, tetapi butuh keahlian dan biaya pengelolaan lebih tinggi.
Diskusi: bagian mana dari contoh ini yang paling menentukan keberhasilan proyek?
Ilustrasi konseptual untuk pembelajaran; struktur nyata dapat berbeda sesuai kebutuhan proyek.

## Slide 20
MODEL RAD
Rapid Application Development — kecepatan, prototyping, komponen dan keterlibatan pengguna.

## Slide 21
Model RAD – Rapid Application Development
Pengertian: pendekatan pengembangan yang menekankan kecepatan pembangunan aplikasi melalui prototyping, penggunaan komponen, dan keterlibatan pengguna secara intensif.
Prinsip utama: pengembangan cepat; prototyping; user involvement; reusable components; iterasi singkat.
Tahapan umum: Requirements Planning → User Design → Construction → Cutover
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 17

## Slide 22
RAD: Kelebihan, Kekurangan & Contoh
Kelebihan: waktu pengembangan relatif cepat; feedback pengguna diperoleh dengan cepat; cocok untuk aplikasi bisnis; menggunakan kembali komponen yang tersedia.
Kekurangan: membutuhkan pengguna yang aktif; kurang cocok untuk sistem yang sangat kompleks; membutuhkan tenaga pengembang yang terampil; tidak semua proyek dapat dikembangkan dengan cepat.
Contoh: aplikasi internal perusahaan yang membutuhkan sistem informasi sederhana dalam waktu relatif singkat.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 18

## Slide 23
Contoh Model RAD
Rapid Application Development menekankan prototyping cepat, keterlibatan pengguna, dan komponen siap pakai.
Rekayasa Perangkat Lunak • Contoh & Visual • 6
Kasus: aplikasi inventaris internal untuk unit kampus, dibangun cepat dengan template UI, database, dan masukan langsung staf.
VISUALISASI ALUR
Requirements
Workshop singkat
User design
Prototype bersama
Construction
Bangun cepat
Cutover
Uji & rilis
CATATAN PENTING
RAD efektif jika ruang lingkup dapat dibagi, pengguna aktif memberi feedback, dan tim berpengalaman. Tidak semua sistem dapat dipercepat dengan cara ini.
Diskusi: bagian mana dari contoh ini yang paling menentukan keberhasilan proyek?
Ilustrasi konseptual untuk pembelajaran; struktur nyata dapat berbeda sesuai kebutuhan proyek.

## Slide 24
MODEL V-SHAPE
Verification and Validation — menghubungkan tahapan pengembangan dengan pengujian.

## Slide 25
Model V-Shape – Verification and Validation
Pengertian: model pengembangan yang menghubungkan setiap tahap pengembangan dengan tahap pengujian yang sesuai.
Model ini berbentuk seperti huruf V.
Sisi kiri – Verification: Requirements → System Design → Architecture Design → Module Design → Coding
Sisi kanan – Validation: Unit Testing → Integration Testing → System Testing → Acceptance Testing
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 20

## Slide 26
V-Model: Konsep, Kelebihan, Kekurangan
Verification: “Are we building the product right?”
Validation: “Are we building the right product?”
Kelebihan: pengujian direncanakan sejak awal; hubungan kebutuhan dan pengujian jelas; cocok untuk sistem yang membutuhkan kualitas dan dokumentasi tinggi.
Kekurangan: kurang fleksibel terhadap perubahan; perubahan kebutuhan dapat mahal; kurang cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang belum jelas.
Contoh: sistem medis; sistem otomotif; sistem penerbangan; sistem yang memiliki tuntutan keselamatan tinggi.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 21

## Slide 27
Contoh Model V-Shape
Setiap tahap spesifikasi/perancangan di sisi kiri dipasangkan dengan tingkat pengujian yang sesuai di sisi kanan.
Rekayasa Perangkat Lunak • Contoh & Visual • 7
Kasus: sistem presensi laboratorium. Kebutuhan akses, integrasi perangkat, dan fungsi modul direncanakan bersama pengujiannya.
VISUALISASI ALUR
Requirements
↔ Acceptance test
System design
↔ System test
Architecture
↔ Integration test
Module design
↔ Unit test
Bentuk V: desain ↔ pengujian
Req.
System
Arch.
Code
Unit
Integr.
Accept.
CATATAN PENTING
Pengujian direncanakan sejak awal. Coding berada di dasar huruf V; pasangan pengujian di sisi kanan memeriksa hasil pada tingkat yang sesuai.
Diskusi: bagian mana dari contoh ini yang paling menentukan keberhasilan proyek?
Ilustrasi konseptual untuk pembelajaran; struktur nyata dapat berbeda sesuai kebutuhan proyek.

## Slide 28
COMPONENT-BASED DEVELOPMENT
Membangun software dengan memanfaatkan komponen yang dapat digunakan kembali.

## Slide 29
Component-Based Development
Pengertian: pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan komponen yang sudah tersedia dan dapat digunakan kembali.
Konsep utama: Component → Reuse → Integration → Application
Contoh komponen: Authentication module; Payment gateway; Database component; Reporting module; UI component; API.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 23

## Slide 30
Component-Based Development: Proses & Evaluasi
Proses: 1) Identifikasi kebutuhan; 2) Mencari komponen yang tersedia; 3) Mengevaluasi komponen; 4) Melakukan adaptasi; 5) Mengintegrasikan komponen; 6) Melakukan pengujian.
Kelebihan: mengurangi waktu pengembangan; mengurangi pekerjaan pemrograman berulang; meningkatkan penggunaan kembali software; memanfaatkan komponen yang telah diuji.
Kekurangan: ketergantungan terhadap komponen pihak ketiga; masalah kompatibilitas; risiko keamanan komponen; versi komponen dapat berubah.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 24

## Slide 31
Component-Based Development: Contoh
Pengembang menggunakan:
  library autentikasi
  payment API
  framework UI
  database driver
  cloud services
daripada membangun semuanya dari nol.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 25

## Slide 32
Contoh Component-Based Development
Aplikasi dibangun dengan mengintegrasikan komponen yang sudah tersedia dan dievaluasi kelayakannya.
Rekayasa Perangkat Lunak • Contoh & Visual • 8
Kasus: toko daring kampus menggunakan framework UI, layanan autentikasi, payment gateway, dan library laporan yang tersedia.
VISUALISASI ALUR
Identifikasi
Kebutuhan
Cari komponen
Library / API
Evaluasi
Lisensi & keamanan
Integrasi
Hubungkan
Pengujian
Uji end-to-end
CATATAN PENTING
Reuse mengurangi pekerjaan berulang, tetapi tim tetap harus memeriksa kompatibilitas, lisensi, dukungan versi, dan risiko keamanan.
Diskusi: bagian mana dari contoh ini yang paling menentukan keberhasilan proyek?
Ilustrasi konseptual untuk pembelajaran; struktur nyata dapat berbeda sesuai kebutuhan proyek.

## Slide 33
PEMILIHAN MODEL PROSES
Tidak ada satu model SDLC yang selalu paling baik.

## Slide 34
Pemilihan Model Proses yang Tepat
Model harus dipilih berdasarkan karakteristik proyek.
Faktor yang perlu dipertimbangkan:
  1. Stabilitas kebutuhan: Stabil → Waterfall/V-Model; Berubah → Iterative/Agile
  2. Tingkat risiko: Risiko tinggi → Spiral
  3. Kecepatan pengembangan: Sangat membutuhkan kecepatan → RAD
  4. Keterlibatan pengguna: Tinggi → Prototyping/Iterative
  5. Kompleksitas sistem: Kompleks → Spiral/Iterative
  6. Kebutuhan kualitas dan regulasi: Tinggi → V-Model/Waterfall dengan kontrol yang kuat
  7. Ketersediaan komponen: Banyak komponen siap pakai → Component-Based Development
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 27

## Slide 35
Panduan Pemilihan Model
Kebutuhan sangat jelas → Waterfall
Kebutuhan belum jelas → Prototyping
Fitur dikembangkan bertahap → Incremental
Membutuhkan penyempurnaan berulang → Iterative
Risiko sangat tinggi → Spiral
Membutuhkan pengembangan cepat → RAD
Pengujian sangat ketat → V-Model
Banyak komponen tersedia → Component-Based
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 28

## Slide 36
EVOLUSI MODEL PROSES KE ARAH MODERN
Dari model linear menuju proses adaptif, otomatis, terintegrasi dan berbantuan AI.

## Slide 37
Evolusi Model Proses
Waterfall
↓
Prototyping
↓
Incremental / Iterative
↓
Spiral / RAD
↓
Agile
↓
DevOps
↓
DevSecOps / Cloud-Native / AI-Assisted Development
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 30

## Slide 38
Mengapa Terjadi Evolusi?
Perangkat lunak modern membutuhkan:
  Pengembangan lebih cepat.
  Feedback pengguna lebih sering.
  Continuous Integration.
  Continuous Delivery.
  Otomasi testing.
  Cloud computing.
  Keamanan sejak awal.
  Integrasi lintas tim.
  Adaptasi terhadap perubahan.
  Pemanfaatan AI dalam pengembangan software.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 31

## Slide 39
AGILE
Pendekatan adaptif yang menekankan iterasi singkat, kolaborasi dan feedback.

## Slide 40
Model Modern: Agile
Pengertian: Agile merupakan pendekatan pengembangan yang menekankan iterasi singkat, kolaborasi, feedback pengguna, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
Prinsip utama: Customer collaboration; Working software; Responding to change; Continuous feedback; Cross-functional team.
Contoh framework: Scrum; Kanban; Extreme Programming (XP).
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 33

## Slide 41
Contoh Siklus Scrum
Product Backlog → Sprint Planning → Sprint → Review → Retrospective → Sprint berikutnya
Product Backlog: daftar kebutuhan atau pekerjaan yang diprioritaskan.
Sprint: periode pengembangan dengan tujuan yang jelas.
Review: mengevaluasi hasil sprint.
Retrospective: merefleksikan proses dan menentukan perbaikan.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 34

## Slide 42
Contoh Agile (Scrum)
Tim mengembangkan perangkat lunak dalam sprint singkat dengan prioritas dan feedback yang terus diperbarui.
Rekayasa Perangkat Lunak • Contoh & Visual • 9
Kasus: tim mahasiswa membuat aplikasi peminjaman ruang. Sprint pertama untuk login, sprint berikutnya untuk jadwal dan pemesanan.
VISUALISASI ALUR
Product backlog
Daftar prioritas
Sprint planning
Pilih tujuan
Sprint
Bangun & test
Review
Demo hasil
Retrospective
Perbaiki cara kerja
CATATAN PENTING
Agile adalah pendekatan; Scrum merupakan salah satu framework-nya. Perubahan prioritas dikelola melalui backlog dan siklus kerja.
Diskusi: bagian mana dari contoh ini yang paling menentukan keberhasilan proyek?
Ilustrasi konseptual untuk pembelajaran; struktur nyata dapat berbeda sesuai kebutuhan proyek.

## Slide 43
DEVOPS
Development + Operations — mempercepat delivery dan feedback melalui kolaborasi dan otomasi.

## Slide 44
DevOps sebagai Evolusi SDLC
Pengertian: DevOps mengintegrasikan aktivitas Development dan Operations agar software dapat dikembangkan, diuji, dirilis, dan dipelihara secara lebih berkelanjutan.
Siklus: Plan → Code → Build → Test → Release → Deploy → Operate → Monitor → kembali ke Plan.
Tujuan: mempercepat delivery; mengurangi kesalahan manual; meningkatkan kolaborasi; mendukung continuous delivery; mempercepat feedback.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 36

## Slide 45
Contoh DevOps dan DevSecOps
Otomatisasi dan kolaborasi membantu aplikasi dirilis secara berkelanjutan, dipantau, dan diperbaiki.
Rekayasa Perangkat Lunak • Contoh & Visual • 10
Kasus: portal akademik diperbarui berkala. Setiap perubahan kode diuji otomatis sebelum dirilis ke lingkungan produksi.
VISUALISASI ALUR
Plan / Code
Rancang & tulis
Build / Test
CI & tes otomatis
Security
Scan kode/dependensi
Deploy
Rilis terkontrol
Monitor
Log & alert
Feedback
Perbaikan
CATATAN PENTING
DevOps menekankan kolaborasi Development–Operations. DevSecOps mengintegrasikan keamanan ke seluruh siklus; keduanya adalah pendekatan praktik, bukan sekadar urutan fase.
Diskusi: bagian mana dari contoh ini yang paling menentukan keberhasilan proyek?
Ilustrasi konseptual untuk pembelajaran; struktur nyata dapat berbeda sesuai kebutuhan proyek.

## Slide 46
AI DALAM SDLC
Artificial Intelligence semakin terintegrasi ke berbagai aktivitas pengembangan software.

## Slide 47
AI dalam Model Proses Perangkat Lunak
Perkembangan terbaru membawa Artificial Intelligence (AI) ke berbagai aktivitas SDLC.
AI dapat membantu:
  Analisis kebutuhan.
  Pembuatan dokumentasi.
  Code generation.
  Code review.
  Software testing.
  Bug detection.
  Test case generation.
  Refactoring.
  Monitoring.
  Analisis log.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 38

## Slide 48
Alur AI-Assisted Software Development
Human Requirement → AI-Assisted Analysis → Development → Automated Testing → CI/CD → Deployment → Monitoring → Feedback
AI membantu proses pengembangan, tetapi keputusan teknis, validasi, keamanan, dan tanggung jawab akhir tetap berada pada manusia.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 39

## Slide 49
Ringkasan Perbandingan Model
Waterfall — Fokus: Tahapan berurutan | Fleksibilitas: Rendah | Risiko: Sedang | Kecepatan: Sedang
Prototyping — Fokus: Klarifikasi kebutuhan | Fleksibilitas: Tinggi | Risiko: Sedang | Kecepatan: Sedang
Incremental — Fokus: Penambahan fitur | Fleksibilitas: Tinggi | Risiko: Sedang | Kecepatan: Tinggi
Iterative — Fokus: Penyempurnaan | Fleksibilitas: Tinggi | Risiko: Sedang | Kecepatan: Tinggi
Spiral — Fokus: Manajemen risiko | Fleksibilitas: Tinggi | Risiko: Tinggi | Kecepatan: Sedang
RAD — Fokus: Pengembangan cepat | Fleksibilitas: Tinggi | Risiko: Sedang | Kecepatan: Sangat tinggi
V-Model — Fokus: Verification & Validation | Fleksibilitas: Rendah | Risiko: Rendah–Sedang | Kecepatan: Sedang
Component-Based — Fokus: Reuse komponen | Fleksibilitas: Tinggi | Risiko: Bergantung komponen | Kecepatan: Tinggi
Agile — Fokus: Adaptasi & feedback | Fleksibilitas: Sangat tinggi | Risiko: Dikelola iteratif | Kecepatan: Tinggi
DevOps — Fokus: Delivery berkelanjutan | Fleksibilitas: Sangat tinggi | Risiko: Dikelola otomatisasi | Kecepatan: Sangat tinggi
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 40

## Slide 50
Kesimpulan
1. SDLC merupakan kerangka untuk mengelola seluruh siklus hidup perangkat lunak.
2. Tidak ada satu model yang cocok untuk semua proyek. Pemilihan model bergantung pada kebutuhan, risiko, kompleksitas, waktu, dan karakteristik pengguna.
3. Model tradisional seperti Waterfall cocok ketika kebutuhan relatif stabil.
4. Model adaptif seperti Iterative, Incremental, Agile, dan RAD lebih sesuai ketika perubahan dan feedback menjadi bagian penting dari proyek.
5. Model modern bergerak menuju otomatisasi, integrasi, continuous delivery, cloud, security, dan AI-assisted software development.
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 41

## Slide 51
Pertanyaan Diskusi Mahasiswa
1. Mengapa Waterfall kurang cocok untuk kebutuhan yang sering berubah?
2. Apa perbedaan utama Incremental dan Iterative?
3. Mengapa Spiral disebut Risk-Driven Model?
4. Dalam kondisi apa RAD lebih tepat digunakan?
5. Mengapa pengujian pada V-Model direncanakan sejak awal?
6. Apa keuntungan menggunakan Component-Based Development?
7. Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan ketika memilih model SDLC?
8. Mengapa Agile muncul sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan software?
9. Apa hubungan Agile dengan DevOps?
10. Bagaimana AI dapat mengubah aktivitas SDLC di masa depan?
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 42

## Slide 52
Pesan Utama
“Model proses bukan sekadar urutan tahapan pengembangan, tetapi strategi untuk mengelola kebutuhan, risiko, kualitas, waktu, biaya, dan perubahan dalam pembangunan perangkat lunak.”
Mata Kuliah: Rekayasa Perangkat Lunak
Topik: Model Proses Perangkat Lunak (SDLC)
Dosen: Manorang Sihotang
Rekayasa Perangkat Lunak • Dosen: Manorang Sihotang • 43